# Historias de Usuario

## ÉPICA 1: Gestión de acceso y usuarios

### HU-01 – Inicio de sesión

Como guardia o supervisor

quiero iniciar sesión en la aplicación con mis credenciales

para acceder a las funcionalidades según mi rol.

Criterios de aceptación

- El usuario puede ingresar correo o nombre de usuario y contraseña.

- El sistema valida credenciales contra el backend.

- Si las credenciales son válidas, se redirige al inicio según el rol.

- Si son inválidas, se muestra mensaje de error.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 3

### HU-02 – Control de acceso por rol

Como supervisor del sistema

quiero que la aplicación muestre funciones diferentes según el rol del usuario

para asegurar que cada perfil acceda solo a lo que corresponde.

Criterios de aceptación

- El guardia solo ve funciones operativas de ronda e incidencias.

- El supervisor puede ver monitoreo, reportes y alertas.

- El backend valida permisos por rol.

- Las vistas restringidas no son accesibles para usuarios no autorizados.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 3

## ÉPICA 2: Gestión de rondas

### HU-03 – Visualizar rondas asignadas

Como guardia

quiero ver las rondas que tengo asignadas

para saber qué recorrido debo realizar.

Criterios de aceptación

- La app muestra listado de rondas asignadas.

- Cada ronda indica instalación, nombre y estado.

- El guardia puede seleccionar una ronda disponible.

- El sistema distingue rondas pendientes, en curso y finalizadas.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 4

### HU-04 – Iniciar ronda

Como guardia

quiero iniciar una ronda desde la app

para que el sistema registre el comienzo del recorrido.

Criterios de aceptación

- El guardia puede iniciar una ronda asignada.

- El sistema registra fecha y hora de inicio.

- La ronda cambia a estado “en curso”.

- Solo se puede tener una ronda activa a la vez.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 4

### HU-05 – Registrar checkpoint mediante QR

Como guardia

quiero escanear un checkpoint QR

para dejar evidencia de mi paso por ese punto de control.

Criterios de aceptación

- La app abre la cámara para escanear QR.

- El sistema identifica el checkpoint escaneado.

- Se registra fecha, hora y checkpoint asociado.

- El registro queda vinculado a la ronda en curso.

Prioridad: Muy alta

Sprint sugerido: 4

### HU-06 – Registrar ubicación GPS del checkpoint

Como supervisor

quiero que cada checkpoint registrado incluya ubicación GPS

para verificar que el guardia estuvo en el lugar esperado.

Criterios de aceptación

- Al escanear el checkpoint, la app captura latitud y longitud.

- La información GPS se envía al backend junto con el registro.

- Si no hay GPS disponible, el sistema informa la situación.

- El registro queda almacenado con ubicación asociada.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 4

### HU-07 – Finalizar ronda

Como guardia

quiero finalizar una ronda

para registrar formalmente el cierre del recorrido.

Criterios de aceptación

- El guardia puede finalizar la ronda activa.

- El sistema registra fecha y hora de término.

- La ronda cambia a estado “finalizada”.

- Si faltan checkpoints, el sistema la marca como incompleta o con observación.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 5

## ÉPICA 3: SUPERVISIÓN OPERATIVA

### HU-08 – Visualizar estado de rondas

Como supervisor

quiero ver el estado de las rondas

para monitorear cuáles están pendientes, en curso o finalizadas.

Criterios de aceptación

- La app muestra listado de rondas con su estado.

- El supervisor puede filtrar por instalación o fecha.

- La información se actualiza desde el backend.

- Se visualizan rondas incompletas o con incidencias.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 5

### HU-09 – Consultar detalle de una ronda

Como supervisor

quiero ver el detalle de una ronda específica

para revisar checkpoints registrados e incidencias asociadas.

Criterios de aceptación

- El supervisor puede ingresar al detalle de una ronda.

- Se muestran checkpoints realizados con hora y ubicación.

- Se muestran incidencias registradas durante la ronda.

- Se indica si la ronda fue completa o incompleta.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 5

### HU-10 – Ver alertas de incumplimiento

Como supervisor

quiero recibir alertas cuando una ronda presente problemas

para actuar oportunamente ante incumplimientos.

Criterios de aceptación

- El sistema identifica rondas incompletas o con eventos anómalos.

- La app muestra alertas visibles para el supervisor.

- Las alertas incluyen instalación, ronda y motivo.

- El supervisor puede revisar el detalle de la alerta.

Prioridad: Media-Alta

Sprint sugerido: 5 o 6

### ÉPICA 4: REGISTRO DE INCIDENCIAS

HU-11 – Registrar incidencia durante una ronda

Como guardia

quiero registrar una incidencia en terreno

para informar situaciones relevantes ocurridas durante la ronda.

Criterios de aceptación

- El guardia puede ingresar una descripción textual.

- La incidencia queda asociada a la ronda activa.

- Se registra fecha, hora y ubicación.

- El sistema almacena la incidencia en el backend.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 6

### HU-12 – Adjuntar evidencia a una incidencia

Como guardia

quiero adjuntar una foto a una incidencia

para respaldar visualmente lo informado.

Criterios de aceptación

- La app permite capturar o adjuntar imagen.

- La imagen se asocia a la incidencia.

- El backend almacena la referencia del archivo.

- El supervisor puede visualizar la evidencia.

Prioridad: Media

Sprint sugerido: 6

## ÉPICA 5: IA APLICADA A INCIDENCIAS

### HU-13 – Clasificación automática de incidencias

Como supervisor

quiero que la IA clasifique automáticamente las incidencias reportadas

para facilitar su análisis y gestión.

Criterios de aceptación

- La incidencia textual es enviada al módulo de IA.

- El sistema devuelve una categoría sugerida.

- La categoría queda almacenada junto a la incidencia.

- El supervisor puede visualizar el resultado.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 6

### HU-14 – Priorización automática de incidencias

Como supervisor

quiero que la IA asigne una prioridad a cada incidencia

para saber cuáles atender primero.

Criterios de aceptación

- El sistema analiza el texto de la incidencia.

- Devuelve prioridad baja, media o alta.

- La prioridad queda visible en la app.

- El resultado puede usarse para ordenar listados o alertas.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 6

## ÉPICA 6: ASISTENTE INTELIGENTE

### HU-15 – Consultar información mediante asistente IA

Como supervisor

quiero hacer preguntas en lenguaje natural al sistema

para obtener información operativa sin revisar manualmente todos los registros.

Criterios de aceptación

- El usuario puede escribir preguntas en un chat.

- El asistente responde usando información del sistema.

- Las respuestas son comprensibles y relacionadas con rondas o incidencias.

- El sistema maneja preguntas fuera de contexto con mensaje adecuado.

Prioridad: Media-Alta

Sprint sugerido: 7

### HU-16 – Generar resumen automático del turno

Como supervisor o cliente final

quiero obtener un resumen automático del turno o de una instalación

para revisar rápidamente el estado general del servicio.

Criterios de aceptación

- El asistente puede resumir rondas realizadas, incompletas e incidencias.

- El resumen usa lenguaje claro.

- La información proviene de los datos registrados.

- El resumen puede consultarse por fecha o instalación.

Prioridad: Media-Alta

Sprint sugerido: 7

## ÉPICA 7: REPORTES Y ESTADÍSTICAS

### HU-17 – Generar reporte de cumplimiento

Como supervisor

quiero generar un reporte de cumplimiento de rondas

para evaluar el desempeño operativo.

Criterios de aceptación

- El sistema permite consultar rondas por rango de fecha.

- Se muestra porcentaje de rondas completas e incompletas.

- La información puede filtrarse por instalación.

- El reporte presenta datos claros y ordenados.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 7

### HU-18 – Consultar estadísticas para cliente final

Como cliente final

quiero recibir estadísticas del servicio de seguridad

para conocer el nivel de cumplimiento e incidencias de mis instalaciones.

Criterios de aceptación

- El sistema consolida datos por instalación.

- Se muestran métricas relevantes de rondas e incidencias.

- La información puede ser presentada como reporte o resumen.

- Los datos son consistentes con los registros del sistema.

Prioridad: Media-Alta

Sprint sugerido: 7

## ÉPICA 8: CALIDAD Y ENTREGA

### HU-19 – Validar funcionamiento integral del sistema

Como equipo de desarrollo

quiero ejecutar pruebas integrales del sistema

para asegurar una entrega funcional y estable.

Criterios de aceptación

- Se prueban flujos de login, rondas, incidencias e IA.

- Se registran errores detectados.

- Los errores críticos se corrigen antes de la entrega.

- El sistema queda listo para demo funcional.

Prioridad: Muy alta

Sprint sugerido: 8

### HU-20 – Preparar demo y documentación final

Como equipo del proyecto

quiero preparar la documentación y demostración final

para presentar formalmente el sistema desarrollado.

Criterios de aceptación

- Existe documento con arquitectura, backlog y funcionalidades.

- Se prepara una demo funcional del flujo principal.

- Se documentan decisiones técnicas y uso de IA.

- El material queda listo para evaluación final.

Prioridad: Alta

Sprint sugerido: 8

Priorización tentativa

MVP obligatorio

- HU-01

- HU-02

- HU-03

- HU-04

- HU-05

- HU-06

- HU-07

- HU-08

- HU-09

- HU-11

Valor agregado fuerte

- HU-13

- HU-14

- HU-15

- HU-16

- HU-17

- HU-18

Cierre

- HU-19

- HU-20