Product Backlog Priorizado – Sistema de Control de Rondas

El Product Backlog fue priorizado en función del valor para el usuario y la criticidad funcional, abordando primero las funcionalidades núcleo del sistema (registro de rondas) y posteriormente las funcionalidades de valor agregado como inteligencia artificial y reportes.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Sprint | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Inicio de sesión de usuarios | Alta | 3 | Frontend / Backend | Pendiente |
| HU-02 | Control de acceso por roles | Alta | 3 | Backend | Pendiente |
| HU-03 | Visualizar rondas asignadas | Alta | 4 | Frontend | Pendiente |
| HU-04 | Iniciar ronda | Alta | 4 | Frontend / Backend | Pendiente |
| HU-05 | Registrar checkpoint mediante QR | Muy alta | 4 | Mobile | Pendiente |
| HU-06 | Registrar ubicación GPS | Alta | 4 | Mobile / Backend | Pendiente |
| HU-07 | Finalizar ronda | Alta | 5 | Backend | Pendiente |
| HU-08 | Visualizar estado de rondas | Alta | 5 | Frontend | Pendiente |
| HU-09 | Consultar detalle de ronda | Alta | 5 | Frontend | Pendiente |
| HU-10 | Alertas de incumplimiento | Media-Alta | 5 | Backend | Pendiente |
| HU-11 | Registrar incidencias | Alta | 6 | Mobile / Backend | Pendiente |
| HU-12 | Adjuntar evidencia (foto) | Media | 6 | Mobile | Pendiente |
| HU-13 | Clasificación automática de incidencias (IA) | Alta | 6 | Backend / IA | Pendiente |
| HU-14 | Priorización automática de incidencias (IA) | Alta | 6 | Backend / IA | Pendiente |
| HU-15 | Asistente IA (consultas en lenguaje natural) | Media-Alta | 7 | Backend / IA | Pendiente |
| HU-16 | Generación de resumen automático | Media-Alta | 7 | Backend / IA | Pendiente |
| HU-17 | Generación de reportes | Alta | 7 | Backend | Pendiente |
| HU-18 | Estadísticas para cliente final | Media-Alta | 7 | Backend | Pendiente |
| HU-19 | Pruebas integrales del sistema | Muy alta | 8 | QA | Pendiente |
| HU-20 | Documentación y demo final | Alta | 8 | Equipo completo | Pendiente |